## Slide 1: Жизненный цикл разработки игры

## Slide 2: Этапы производство игры, сотрудники и их роли
Разработка:
HR (human resources) - относится к отделу кадров он управляет персоналом, оформляет людей на работу, переводит на другие должности, организовывает вводные программы для новых сотрудников, знакомит их с корпоративной культурой, политиками и процедурами, разрабатывает и внедряет системы оценки производительности, управляет процессами повышения, премирования и наград, решает конфликты и споры в коллективе и так далее.
Художники (ARTIST) - 2D и 3D, художник по материалам, аниматор, дизайнеры, арт директор
  2D - создают иконки интерфейса (UI), спрайты, текстуры и также могут работать с двухмерной скелетной анимацией или покадровой анимацией. Рисуют концепт-арты которые впоследствии отдаются 3d художнику.
  3D - создает 3d модели по концепциям, если это персонаж прикрепляет к ней скелет. После чего эта модель переходит в руки художника и обретает внешний вид. 3d художники могут делиться на тех кто создает органику и на тех кто создает хардсерфейс(статика)
  Художник по материалам раскрашивает модели, создает текстуры, обязан уметь работать со светом, понимать физику падения лучей и прочее.
  Аниматор и Сinematic аниматор (Animator) - анимация 3d моделей, создание сцен, выставление света, рендеринг
  Моушен дизайнер (Motion Designer) - создает кат сцены, рекламу и прочие ролики
  Технический дизайнер - обычно этот человек умеет все из вышеперечисленного
  Арт-директор -главный художник следящий за качеством

## Slide 3
Программисты - геймплей программист, AI программист, программист анимации, UI программист, сетевой программист, Tools программист, Dev Ops, программист игрового движка
a) Геймплей программист - он отвечает за фактическое создание игры это механики, математические вычисления, оптимизация и работа со сторонними библиотеками.
b) AI программист - его задачи входит алгоритмы поиска пути и работа с деревом поведений и т.д. обычно необходимый инструментарий уже интегрирован в движок.
c) Программист анимации - его задача обеспечить плавное, реалистичное и эффективное отображение анимаций персонажей, объектов и окружения в игре.
d) UI программист - придает функциональность для того что нарисовал UI художник
e) Сетевой программист - работает с серверной частью (бек программист) dedicaited и client listen servers
f) Tools программист - создает инструментарий для разработки и отладки игры
g) Dev Ops - специалист по информационному и техническому обслуживанию, загрузка в маркеты, деплой на хостинг, настройка серверов, написание лаунчера.
i) Программисты движков - занимаются разработкой, оптимизацией и поддержкой программного обеспечения, которое обеспечивает основную функциональность игры.
j)Render программист – блики, тени выпуклости и прочее.
Аудио инженеры - Sound Designer, Technical sound designer, Аудио программист
a) Sound Designer - все что связано с звуковым сопровождением игры (актеры озвучки)
b) Technical sound designer - оптимизация работы звука, логика звуковой картины в игре
c) Аудио программист -логика работы звуков в игре

## Slide 4
Game Designer - это специалист, ответственный за создание и определение игрового опыта, механик, сюжета и многих других аспектов игры. Геймдизайнер играет ключевую роль в формировании основных элементов игры и обеспечении увлекательного, сбалансированного и интересного игрового процесса.
Концепт-художник: этот человек зарисовывает свои идеи в виде концепт-артов, по этим эскизам 3d модеры создают окружение и персонажей, программисты все это программируют.
Сценарист: придумывает сюжет, пишет сценарий, это последовательность и описание действий, диалоги, лор, описание персонажей и окружения.
Нарративный дизайнер: его цель повествование через игровой процесс, это различные записки, дневники запись на диктофон, разговоры НПС и прочее, которые можно найти в игре. Обычно большинство игроков пропускают все это или просто скипают. Так же работа нарративного дизайнера заключается в отсылках, пасхалках и любых других донесений для игрока. Все это внедряется с сценарий который придумал сценарист.
Левел дизайнер: баланс уровней, окружение, пути движения по уровням
UX дизайнер: объяснение игровых правил игроку
Дизайн-документ - это документ в котором описываются все аспекты игры, включая игровую механику, уровни, персонажей, сценарий и другие детали. Дизайн-документ служит важным ресурсом для всей команды разработки и позволяет согласовать идеи и планы.

## Slide 5
Создание игровой механики: Геймдизайнер разрабатывает основные правила, механики и системы игры. Он определяет, как игрок будет взаимодействовать с игровым миром, какие действия ему доступны и какие последствия они будут иметь.
Дизайн уровней и сценариев: Геймдизайнер разрабатывает уровни, миссии и сценарии, определяя структуру и цель каждой части игры. Он создает интересные задачи и вызовы для игроков, обеспечивая разнообразие и динамику игрового опыта
Создание баланса и сложности: Геймдизайнер управляет балансом игры, чтобы она была интересной и честной для игроков. Он создает сложность, которая стимулирует игроков развивать навыки и стратегии, сохраняя при этом приемлемый уровень вызова
Дизайн персонажей и монстров: Геймдизайнер определяет характеристики, способности и поведение персонажей, монстров и врагов в игре. Он создает уникальные и разнообразные враги, чтобы обогатить игровой мир.
Разработка игрового сюжета: Геймдизайнер может создавать сюжет и мир игры, определяя персонажей, события и мотивации. Он строит интересные и увлекательные истории, которые привлекают игроков и вносят элементы нарратива.
Исследование и тестирование: Геймдизайнер тестирует игровые механики и уровни, исследуя, как они взаимодействуют, и корректируя их при необходимости. Он анализирует данные, полученные в результате тестирования, чтобы сделать игру более увлекательной и балансированной
Работа в команде: Геймдизайнер взаимодействует с различными членами команды разработки, включая художников, программистов, звукорежиссеров и других, чтобы обеспечить согласованность и качество всех аспектов игры
Поддержка и обновления: После выпуска игры геймдизайнер может продолжать работать над обновлениями, дополнениями и улучшениями, чтобы поддерживать интерес игроков и развивать игровой опыт.

## Slide 6: ПОСТПРОДАКШЕН
Account Manager - ответствен за управление и поддержку отношений с ключевыми клиентами или партнерами компании. В его задачи входит поддержка лояльности и общение с заказчиками, сбор отзывов и предложений и передача их команде.
Project Manager - специалист, ответственный за управление и координацию всеми аспектами процесса разработки игры, начиная от планирования и заканчивая выпуском готового продукта. Роль Project Manager особенно важна для обеспечения соблюдения сроков, бюджета и высокого качества игрового продукта.
Community Manager - специалист, ответственный за поддержание и управление взаимодействием между разработчиками игры и игровым сообществом. Их целью является создание позитивной и активной игровой общности, обеспечение обратной связи с игроками, а также управление контентом и мероприятиями, связанными с игрой.
Support – специалист или служба, которая обеспечивает помощь и техническую поддержку для игроков, решает проблемы и отвечает на запросы, связанные с игрой. Эта роль очень важна для создания положительного опыта игроков и поддержания уровня удовлетворенности пользователей.
QA – отдел контроля - это группа специалистов, которая отвечает за тестирование игры на наличие ошибок, багов, неполадок и недоработок, а также за обеспечение высокого качества геймплея и пользовательского опыта. Они играют ключевую роль в обнаружении и исправлении проблем до релиза игры, а также в процессе её постпродакшн поддержки.
Localizer – это специалист или команда, которая занимается локализацией игрового контента на различные языки и культуры, чтобы сделать игру доступной и понятной для игроков из разных регионов мира. Локализация включает в себя перевод текстов, адаптацию культурных нюансов и контекстных различий.
Analyst – это специалист, который занимается анализом данных и информации, собранных в ходе разработки и эксплуатации игры. Они используют статистику и метрики, чтобы выявить тенденции, проблемы, успехи и потенциальные области улучшения в игре, что помогает принимать информированные решения и оптимизировать игровой процесс.
Marketer – это специалист, который занимается планированием, разработкой и реализацией маркетинговых стратегий и активностей для продвижения и распространения игры на рынке. Они отвечают за привлечение внимания к игре, создание интереса у потенциальных игроков и стимулирование продаж.

## Slide 7: ИЗДАТЕЛЬ
DEV KIT
LOCALIZATION
MARKETING
INVESTMENTS
PORTING Без издателя: больше прибыль и больше риски С издателем: наоборот

## Slide 8: РАЗРАБОТКА ИГР. ЭТАПЫ:
КОНЦЕПЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ
ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА К РЕЛИЗУ
ОПЕРИРОВАНИЕ

## Slide 10
CONCEPT DOCUMENT
название игры
основная идея
жанр
аудитория
особенности
сюжет
механики
мир и персонаже
платформы
требования
сроки и бюджет
технологии

## Slide 11
VISION DOCUMENT
Полное описание игры
Целевая аудитория
Анализ и исследование рынка
Конкуренты
Стиль и арты
Монетизация

## Slide 12
FEATURE LIST
Особенности
Уникальность

## Slide 13
ВЫБОР ДВИЖКА:
https://itch.io/game-development/engines/most-projects
https://steamdb.info/tech/
https://store.steampowered.com/charts/

## Slide 14: СБОР РЕФЕРЕНСОВ

## Slide 15: ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Работа художников с концептами
Создание игровых объектов
3д моделирование
Создание персонажа
  А) подбор референсов
  Б) концепт
  В) скульптинг
  Г) репотология (полигоны модели)
  Д) uv-разветка (карта текстур)
  Е) текстурирование
  Ё) сетап (построение скелета для анимации)
  Ж) анимация (4 основных типа анимации)
  З) настройка в движке

## Slide 16
Создание левел-дизайнерами игровых уровней
  А) Подбор референсов
  Б) Схема уровня (кол-во уровней, отмечаются ивенты, враги, события и т.д.)
виды уровней (линейный, класнерный, паутина)
баланс уровней
Г) Метрики
Д) Грейбоксы (примитивная карта, проверка геймплея, добавление триггеров, спавнеры и т.д.)
Е) Геймплейтест (проверка играбельности игры)
Ё) White box (проработка художественной части уровней)
Ж) Тонкая настройка окружения (настройка окружения художниками по окружению, текстурирование т.д.)

## Slide 17
З) Добавление повествования нарративным дизайнером – занимается повествованием через окружение, добавляет композиции, записки, записи диктофона, отсылки.
И) Удаление визуального шума
Й) Добавление освещения
К) Запекание уровня, оптимизация удаление ненужных ассетов

## Slide 18: ЗВУК
1) Сбор музыкального сопровождения, запись звуков, создание звуков
2) Озвучка актерами
3) Подключение и настройка аудио-программистами

## Slide 19: Вертикальный срез
Это демо версия игры, кусочек игры, пару уровней, пару персонажей.
Демонстрация инвесторам.

## Slide 20: ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА
Основная разработка игры, наполнение контентом, больше уровней, настройка физики и AI, добавление звуков и UI, программирование UI, работа над ошибками, создание альфы.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Поиск ошибок, возможность пройти игру
ПОДГОТОВКА К РЕЛИЗУ
Бета тесты, пиар игры, трейлеры, рекламы, выставки и т.д.
ОПЕРИРОВАНИЕ
Продвижение игры и ее дальнейшая поддержка, локализация и деплой.

## Slide 21: Отличия между инди-разработчиками и студиями разработки игр
Размер и структура:
Инди-разработчики: Инди-разработчики - это небольшие команды или даже одиночные разработчики, часто работающие в небольших бюджетных рамках. Они могут создавать игры на платформах с ограниченными ресурсами и фокусируются на инновациях и творчестве.
Студии разработки игр: Студии разработки игр - это более крупные организации с обширными командами. Они имеют возможность обеспечивать более высокое качество визуальных эффектов, масштабных сюжетов и функциональности.
Бюджет и ресурсы:
Инди-разработчики: Они часто работают на ограниченном бюджете и могут полагаться на собственные средства или небольшие инвестиции. Это может ограничивать область применения технологий и масштаб проекта.
Студии разработки игр: Крупные студии могут иметь доступ к большим инвестициям, что позволяет им создавать более амбициозные и дорогостоящие проекты с более качественной графикой, звуком и функциональностью.
Креативность и инновации:
Инди-разработчики: Инди-разработчики часто более свободно могут экспериментировать и внедрять новые идеи в свои проекты. Они могут сосредотачиваться на уникальных механиках игры и арт-стиле.
Студии разработки игр: Студии, работающие над крупными проектами, могут иметь ограничения в инновациях из-за потребностей рынка и коммерческих целей. Однако они также могут использовать значительные ресурсы для создания более впечатляющих и масштабных проектов.
Коммуникация и общество:
Инди-разработчики: Инди-разработчики часто более близко взаимодействуют с сообществом игроков и могут более прямо воспринимать их обратную связь.
Студии разработки игр: Крупные студии часто имеют меньше контакта с отдельными игроками, но могут обеспечивать поддержку и обновления в более широком масштабе благодаря своим ресурсам.
Суть и философия:
Инди-разработчики: Они часто стремятся к творческой свободе, инновациям и уникальности, предоставляя игрокам новые и неожиданные игровые опыты.
Студии разработки игр: Крупные студии могут воплощать более коммерчески ориентированные проекты с учетом требований рынка и желания создать продукты, которые привлекут широкую аудиторию.

## Slide 22: Модели жизненного цикла проекта
Waterfall (каскадная модель)
Основная суть модели Waterfall в том, что этапы зависят друг от друга и следующий начинается, когда закончен предыдущий, образуя таким образом поступательное (каскадное) движение вперед.

## Slide 23
Параллелизм этапов в каскадной модели, хоть и ограничен, но возможен для абсолютно независимых между собой работ. При этом интеграция параллельных кусков все равно происходит на каком-то следующем этапе, а не в рамках одного.
Команды разных этапов между собой не коммуницируют, каждая команда отвечает четко за свой этап.
Для заказчиков данная модель выглядит линейно и со стороны достаточно просто: из завершенного этапа проектирования следует программирование, а затем тестирование - и так шаг за шагом пока не будет достигнута финальная точка и цель, ради которой ведется разработка.
Данная модель понятно и чисто укладывается в документы, например в договора и роадмапы при наличии четко обозначенных контрольных точек. В любой момент времени можно легко понять была ли пройдена та или иная точка контроля или нет, и соблюдены ли сроки. По этим причинам долговременные и особо крупные проекты, рассчитанные на десятилетия и вовлечение большого числа организаций-участников, руководствуются преимущественно Waterfall.
Однако представление о простоте каскадной модели является иллюзорным. Оно появляется из-за ограниченного видения клиентом всего процесса, ведь данная модель не подразумевает вовлечение заказчика в детали процессов разработки, и демонстрирует понятный и конечный результат работы только на контрольных точках и в конце проекта.
Недостатками этой модели являются получение результата по прохождению всех этапов и сложность выявления ошибок. Возвращаться назад трудно. Не понятно что возвращать: если произошел сбой на каком-то этапе, его последствия видны только в конце.
В реальности каскадную модель нельзя назвать простой, на практике ею сложно управлять. Внесение заказчиком значительных изменений в процессе разработки по waterfall или срабатывание серьезных не предусмотренных проектом рисков несут разрушительный характер для всего процесса - модель приходиться перестраивать, графики перепланировать.

## Slide 24
Итерационная модель
Итерационная модель предполагает разбиение проекта на части (этапы, итерации) и прохождение этапов жизненного цикла на каждом их них. Каждый этап является законченным сам по себе, совокупность этапов формирует конечный результат.

## Slide 25
Пример разбиения на этапы на основе постройки автомобиля Итерация 1: Анализ и проектирование
В первой итерации команда производит анализ требований заказчика и определяет основные характеристики автомобиля.
Проектируются общие чертежи, включая габариты, расположение двигателя, колеса и другие ключевые компоненты.
Итерация 2: Модель и прототип
Вторая итерация начинается с создания более детальных чертежей и 3D-модели автомобиля.
Строится физический макет или прототип автомобиля для визуальной оценки его внешнего вида и пропорций.
Итерация 3: Двигатель и системы
В этой итерации разрабатывается двигатель и соответствующие системы (топливная, система охлаждения и др.).
Производится тестирование двигателя на стенде для определения производительности.
Итерация 4: Комфорт и безопасность
В четвёртой итерации добавляются элементы комфорта, такие как интерьер, системы климат-контроля и аудиосистема.
Разрабатываются и интегрируются системы безопасности, такие как подушки безопасности и системы стабилизации.
Итерация 5: Тестирование и доработка
В этой итерации автомобиль проходит тестирование на различных дорожных условиях и в разных климатических условиях.
Выявленные недостатки и проблемы подлежат исправлению и доработке.
Итерация 6: Финальная подготовка и выпуск
После успешного тестирования и корректировок проводится финальная сборка автомобиля с учетом всех доработок.
Готовый автомобиль выпускается на рынок или передается заказчику.
Каждая итерация вносит новые детали и улучшения в автомобиль, с учетом обратной связи и результатов предыдущих этапов. Этот подход позволяет постепенно развивать и уточнять продукт, что особенно полезно в сферах, где требования могут меняться или уточняться в процессе разработки.

## Slide 26
Спиральная модель
В спиральной модели все этапы жизненного цикла идут витками, на каждом из которых происходят проектирование, кодирование, дизайн, тестирование и т. д. Такой процесс отображает суть названия: поднимаясь, проходится один виток (цикл) спирали для достижения конечного результата. Причем не обязательно, что один и тот же набор процессов будет повторятся от витка к витку. Но результаты каждого из витков ведут к главной цели.
Эта модель призвана учитывать риски, возникающие во время разработки, и позволяет итеративно уточнять и расширять функциональность продукта, учитывая риски на каждой итерации.

## Slide 27
Цикл 1: Планирование и анализ
Планирование: Определяются общие требования к автомобилю, бюджет и ресурсы.
Риск-анализ: Идентифицируются потенциальные риски, связанные с выбранными технологиями, дизайном и производственными процессами.
Разработка: Создаются общие чертежи и концепции автомобиля.
Цикл 2: Прототип и тестирование
Планирование: Оценивается, какие особенности и аспекты автомобиля будут реализованы в этом цикле.
Риск-анализ: Оцениваются риски, связанные с технической реализацией прототипа.
Разработка: Создается рабочий прототип автомобиля, который будет тестироваться.
Тестирование: Прототип подвергается различным тестам, чтобы проверить работоспособность и соответствие требованиям.
Цикл 3: Доработка и производство
Планирование: Определяются особенности, которые будут улучшены на этом этапе.
Риск-анализ: Рассматриваются риски, связанные с производственными процессами и интеграцией доработок.
Разработка: Внедряются улучшения и доработки в рабочий прототип.
Тестирование: Проводится повторное тестирование, чтобы убедиться, что доработки не вызвали новых проблем.
Цикл 4: Окончательное производство и внедрение
Планирование: Определяются детали окончательного производства и внедрения на рынок.
Риск-анализ: Рассматриваются риски, связанные с производственной масштабируемостью и коммерческой успешностью продукта.
Разработка: Готовится окончательная версия автомобиля с учетом всех улучшений.
Тестирование: Проводится заключительное тестирование перед выпуском на рынок

## Slide 28
Инкрементная модель
Принцип, который лежит в основе инкрементной модели, подразумевает расширение возможностей, достраивание модулей и функций приложения. Буквальный перевод слова инкремент: «увеличение на один». Это «увеличение на один» применяется в том числе для обозначения версий продукта.
Пример соцсети:
Выпускается соцсеть в которой есть только чат
Соцсеть нравится заказчику и пользователям
Дописывается модуль для загрузки фотографий
Дописывается модуль для обмена документами
И так далее инкремент за инкрементом улучшается и развивается продукт приближаясь к описанному в ТЗ.

## Slide 29: Что такое Agile
Agile-подход — это не про документы, отчеты и планирование на годы вперед. А про постоянное общение с клиентом и готовность быстро реагировать на изменения.
Как правило, для Agile-команды характерна работа небольшими порциями — итерациями на 2-3 недели. Внутри каждой итерации собрано несколько задач для реализации продукта:
анализ,
проектирование,
работа,
тестирование,
запуск продукта.
После каждой итерации команда анализирует результаты и использует данные для улучшения следующего цикла.

## Slide 30: Как появился Agile-метод
Ранее для реализации проектов применялся водопадный (он же каскадный) метод разработки. Суть в том, что проект разбит на «вытекающие» друг из друга этапы, которые заранее планируются и выполняются в строгой последовательности, а возможности откатиться и переделать работу прошлого этапа — нет.
На первый взгляд может показаться, что такое скрупулезное планирование — неплохой вариант. Но на деле появляется огромное количество подводных камней, которые тяжело предвидеть. Например:
Сложно реагировать на изменения рынка, ведь заранее предугадать проблемы невозможно, а менять план нельзя.
Проект может растянуться. Из-за зависимости каждого этапа друг от друга в этом случае семеро одного ждут.
Легко опоздать. Например, к концу проекта можно узнать, что продукт не решает проблему клиента или вообще не работает. А тестирование — самый последний этап каскадного метода разработки программного обеспечения.
Разработчики просто устали от излишней строгости и поняли, что создавать инновационные технологии по старым методологиям просто нельзя. В качестве альтернативы в 2001 и появилась Agile-концепция. В американском штате Юта 17 разработчиков со всего света собрались и подписали манифест об основных принципах Agile.

## Slide 31: Ценности и принципы Agile
Главная задача продукта — удовлетворить клиента.
Изменять процесс разработки в ходе работы — хорошо.
Рабочее ПО нужно доставлять клиенту часто, в рамках 2-16 недель.
Руководители и разработчики трудятся вместе на протяжении всего процесса.
Над проектом работают заинтересованные, мотивированные сотрудники с комфортными условиями для работы.
Лучший способ передать информацию — личная встреча.
Главный показатель успешности проекта — работающий продукт, а не трудозатраты и другие показатели.
Гибкие методологии разработки помогают постоянному развитию, поддержанию рабочего темпа как на спринтерской, так и на марафонской дистанции.
Нужно уделять внимание технической стороне и качественному дизайну продукта.
Важно сокращать до минимума лишнюю работу и не усложнять.
Самые лучшие команды — самоорганизованные.
Сотрудники должны регулярно оценивать проделанную работу и улучшать, корректировать ее для большей эффективности.

## Slide 32: Agile-разработка: плюсы и минусы
➕ Гибкость и открытость к любым изменениям.
Команда может оперативно вносить изменения в проект, дорабатывать продукт по комментариям заказчика и реагировать на изменения рынка.
➕ Небольшие риски потерпеть неудачу.
В каждом цикле работы присутствует тестирование, аналитика и общение с заказчиком. Так можно быстрее выявить проблему и исправить ее, не перебирая этап за этапом, как в каскадном подходе.
➕ Устойчивость к срыву дедлайнов.
В Agile-подходе выставляются гибкие сроки с запасом на задержки и изменения.
➕ Вовлеченность команды.
Тесное общение с руководством, коллегами и самоорганизация помогают работать эффективнее и чувствовать свое влияние на проект.
➕ Минимум рутинной работы.
Разработчикам не нужно тратить огромное время на аналитику, планирование и заполнение отчетов. Главное — работа над продуктом.

## Slide 33
➖ Проект непредсказуем.
В конце ожидания могут совсем не совпасть с реальностью. Возможно, это станет минусом для заказчиков с четким ТЗ.
➖ Потребность в тесном взаимодействии.
Команде нужно постоянно общаться с заказчиком, чтобы отслеживать промежуточные результаты и вовремя обновлять продукт.
➖ Тяжелое погружение новых сотрудников.
Поменять руководителя или важного сотрудника в процессе работы над проектом — задачка не из простых. Придется уделить приличное количество времени для онбординга нового коллеги.
➖ Непростое внедрение системы Agile.
Если компания уже работает по другой методологии, перестроиться на Agile-подход будет сложно. Скорее всего потребуется специалист, который хорошо разбирается в гибких методологиях. А на это нужно заложить и время, и бюджет.

## Slide 34: В каком случае применять Agile
Вам стоит попробовать Agile, если:
Команда теряется в потоке задач: не понимает, как распределять задачи, кто за что отвечает и на каком этапе работы они находится.
Вы ограничены по времени. К примеру, вам нужно выпустить новый более востребованный и полезный пользователям продукт раньше, чем конкуренты. С помощью Agile можно минимизировать время на реализацию продукта и исправление ошибок, появляющихся в ходе работы.
Результат проекта неизвестен заранее: например, вы что‑то изобретаете или запускаете инновационный стартап. Agile позволит проложить оптимальный путь к работоспособному продукту, несмотря на меняющуюся в процессе работы цель.
Вам не нужно использовать Agile, если:
Нужен четкий и неизменный результат проекта строго по ТЗ. Например, если вы работаете в сфере с жесткими регулятивными нормами или заранее известными требованиями к проекту.
Проект предполагает многократное повторение полученного результата. Методология Agile не очень хорошо подходит для повторного воспроизведения. Переводя на жизненные примеры, если вам нужно построить 5 одинаковых домов, то с Agile вы получите 5 уникальных домов, каждый из которых будет отвечать на запросы разных клиентов.
Agile-проект требует постоянного контактирования с заинтересованными лицами. У заказчиков может просто не быть времени, возможности или желания использовать Agile-менеджмент.

## Slide 35: Методы управления проектами по Agile
В семейство Agile входит несколько разных видов управления проектов — фреймворков. В СНГ наибольшей популярностью пользуются два — Scrum и Kanban.
Kanban — это метод управления рабочим процессом, основанный на визуализации цели, задач и прогресса. В основе инструмента — канбан-доска.
Scrum — метод деления работы на итерации (временные отрезки) для достижения цели. Цель — получить функциональный результат.